# 星环知识系统基础后端接入任务包

执行范围 产物 接口 依赖与验收

补齐配置、材料问答、共享会话、记忆、布局和真实状态，重载能力保留合同并延期。

本文件是可读说明，详细执行内容在同名 ZIP 的 TASKPACK.md 和 TASKS.json；每项任务都有依赖、产物和通过条件。产品任务状态为 PLANNED。已下载组件、已纳入资产和合同提案分别记录，不能据此宣称生产界面或真实模型已接通。

| 项目 | 本包约定 |
| --- | --- |
| 计划 ID | AX-HOST-20261013 |
| 执行仓库 | DTALEX66/ArcheAxis-Knowledge-OS |
| 建议分支 | feat/archeaxis-ui-host-v1；本轮未创建产品分支。 |
| 任务数量 | 13 项；按依赖拓扑执行，不按编号硬跑。 |
| 短期目标 | 多格式、最快真实学习闭环、完整前端框架与基础文本小栖。 |

# 1 产品与执行边界

正式品牌为 ArcheAxis／星环知识系统，AAOS 仅用于内部代号与技术身份。使用 Tauri 2、React 18、TypeScript、Vite、Rust Core 单写者和隔离 workers。每位测试者独立在本机安装与使用，不以多租户服务器或另外两个产品启动为前置。

ASTRYN 是角色交互子系统：只拥有人格、陪伴互动和人物表现；主项目持有模型、长期记忆、上下文、任务、权限与正式写入。WORKLAB 与 DESIGNLAB 独立数据和凭据，Observer 只读，专业编辑回设计原生宿主。

实施前读取真实 AUTHORITY、AGENTS、current、现有执行账本、合同和 Git 状态，核对源快照与现行主线。保护 dirty 文件，用独立分支或 worktree；旧任务按继承表承接，当前明确用户要求优先。无关冻结重载不自动启动；Git 交付、发布安装和资料覆盖按当前会话与现行授权处理。

# 2 包内产物与使用方法

| 文件或目录 | 用途 |
| --- | --- |
| 00_START_HERE.md | 阅读顺序、仓库、分支和共同边界。 |
| TASKPACK.md 与 TASKS.json | 全部任务的执行内容、输出、验收、依赖和范围。 |
| EXECUTOR_PROMPT.md | 可直接交给实施 Agent 的开启提示词。 |
| shared 合同与依赖 | 三包相同版本的逻辑接口提案、所有权与全局依赖。 |
| ACCEPTANCE.md | 五条用户旅程、状态、真实运行、安装和宣传门槛。 |
| TASK-CROSSWALK.csv | 新任务与现有 UF／CB 等任务的继承关系。 |
| PROGRESS-TEMPLATE.json | 证据状态模板；正式进度继续使用本仓唯一账本。 |
| references | 总方案、审计与主线来源；历史快照不是新授权。 |

# 3 首期基础接口与延期

必须首期连接的是：真实配置与凭据引用、材料问答、正式伴侣会话流、Core 记忆、独立布局偏好、对象草稿保存、真实状态与原生桥。重载计算可以延期，这些基础连接不能一起延后。

| 接口责任 | 关键约束 |
| --- | --- |
| 配置与模型 | 脱敏读写、用途和 FAST／DEEP 逻辑绑定；试运行真实，未知加载与费用不造数。 |
| 布局恢复 | 独立偏好合同、CAS、对象引用、屏幕变化回退；不混业务内容。 |
| 材料与小栖会话 | 版本选区、有限权限、请求与序号、取消和重启；新材料问答不能直接假定沿用旧知识约束。 |
| 人物与记忆 | 主项目唯一长期写入；纠正、遗忘、导出与停用有真实语义。 |
| 能力状态 | 逐 operation、范围、资格、权限、健康、新鲜度与原因。 |
| 项目与格式 | 先只读项目关联；逐格式操作资格，批次与损失报告。 |

shared 中列出 32 个有限逻辑 operation，由 BE01 正式登记实际 Schema、Rust/TS DTO、命令名及负面测试；逻辑名不是已存在的生产 API。已有 Core 操作优先复用，禁止用任意 JSON 写库或通用执行接口替代领域合同。

模型自动部署与量化、大型 OCR／转写、神经视频口型、通用 Agent、训练与 XR 保留后续。部署计划可读不代表可安装；没有后台时返回明确原因。跨项目写入后阶段，独立数据库、凭据和正式状态继续保持。

# 4 接口与依赖顺序

三包共同合同由 BE01 统一维护；接口变化先记录版本、兼容与消费者。shared 的全局依赖在三包字节一致。可以先推进不依赖外部接口的视觉、人物资产与规格，真正接入按依赖拓扑验收。

| 交付方 | 消费者与验收 |
| --- | --- |
| BE01 合同 | FE05/FE14 与 GF01/GF04 固定版本消费，禁止各自改成三套真值。 |
| BE02 布局 | FE06 停靠、预设与重启恢复。 |
| BE03/BE04 材料与模型 | FE08/FE14 与 GF04/GF05 真实材料学习。 |
| BE05/BE06 会话与记忆 | GF02/GF04/GF06 正式调用、保持与治理。 |
| GF08 组件导出 | FE18 宿主槽位；GF 不在主项目另写正式前端。 |
| BE12 与 GF10 | FE24 联合安装和五旅程验收；各仓独立证据与回退。 |

# 5 执行任务索引

| 任务 | 执行目标 | 前置任务 |
| --- | --- | --- |
| BE00 | 基础后端接手与缺口核对 | 核对本仓基线 |
| BE01 | 有限宿主合同与所有权登记 | BE00 |
| BE02 | 独立布局偏好与 CAS 恢复 | BE01 |
| BE03 | 材料上下文与受限问答 | BE01、BE04 |
| BE04 | 模型配置凭据与用途绑定 | BE01 |
| BE05 | 正式陪伴会话流与取消 | BE01、BE04 |
| BE06 | 角色档案与受控长期记忆 | BE01 |
| BE07 | 能力状态与范围化就绪探测 | BE01 |
| BE08 | 配置依赖与部署计划边界 | BE01、BE07 |
| BE09 | 页面草稿和学习对象最小保存 | BE01 |
| BE10 | 跨项目只读接入与版本协商 | BE01 |
| BE11 | 格式资格与转换回执 | BE01 |
| BE12 | 原生桥接与联合验收 | BE02、BE03、BE05、BE06、BE07、BE08、BE09、BE10、BE11 |

详细工作、必须产物、通过条件、允许根目录和证据字段均在 TASKS.json。按已存在实现的现时资格承接，不重做已完成步骤；外部依赖未就绪时继续独立工作，真实接入保留 BLOCKED/PARTIAL 与准确原因。

# 6 验收与后续范围

首次进入、导入学习、模型绑定、小栖持续陪学、布局与只读互联五旅程真实走通。

覆盖空、加载、部分、错误、离线、未配置、未授权、不兼容、未来与恢复；重试保留输入。

真实格式分别记录保存、查看、提取、编辑、导出与往返，不以可上传统称支持。

关闭、重启、崩溃、CAS、取消晚到事件、权限撤销和状态过期有明确读回。

开发 fixture 显著标注且不写正式状态；源码、测试、真实运行、安装、人工观察分轴记录。

宣传使用实际构建与已通过能力；正式品牌正确，概念人物与未接通功能单独标识。

每项证据包含 source_sha、environment_versions、commands_and_exit_codes、artifact_hashes、limitations、rollback_handle。当前没有本轮主项目安装或真实模型的新验收结论，不能由下载、语法检查或概念图推断。

明确后续范围：大型模型自动部署、量化与优化；批量 OCR／音视频转写与复杂解析引擎；语音音素对齐和神经说话视频服务；跨项目授权写入与生产任务联邦；通用 Agent、训练、同步与 XR 引擎。保留入口、字段、依赖与状态，后续按单项合同和运行证据实施，不批量翻绿。

# 7 开始执行与交接

将 ZIP 解压到实施者可读的位置，先读 00_START_HERE.md，再把 EXECUTOR_PROMPT.md 交给 Agent。任务清单有明确的仓库与分支范围；需进入本仓现有权威和唯一执行账本，不建立另一个自称 current 的进度源。

收尾交付代码与源资产、实际使用的依赖版本、合同变更、测试与运行证据、已知缺口和回退。素材和规格的准备阶段与产品实现分开；未接后端保留理由和下一步，不以示意回执或模拟流替代真实闭环。