# 星环知识系统前端与小栖融合审计

用户 产品 设计 架构 工程 性能 测试与宣传

审计结论：本次对话的主要需求已经进入统一方案，现有技术栈也能承载所选方向。但导航覆盖检查只证明入口映射完整，尚不能支持“全部前端设计已定稿”或“可安装产品已经完成”的结论。当前需要先补齐六项首期关键设计和接入缺口，再完成本地真实闭环及安装版验收。

推荐继续采用硬核宇宙玻璃主题、按需展开的工作区和可选学习伴侣小栖。完整能力目录与未来入口保留；首次使用应围绕导入、阅读、学习和继续工作组织。重载能力可以延期，配置保存、资料问答、共享会话、布局恢复与真实状态等首期基础连接不能整体延期。

本报告面向项目所有者与后续实施者。P0 表示阻碍本轮设计定稿或首批真实测试；P1 表示应在公开测试前补齐；P2 表示明确保留的后续增强。本次是方案、源码与参考图审计，没有执行安装版体验测试、硬件性能采样、付费模型调用或跨项目写入。

# 1 审计依据与结论边界

依据为最新 33 页实施总方案、同版导航注册表、本次可见对话、六张用户参考图，以及正式仓库源码。主方案版本为 1，导航文件版本为 0；审计不把历史原型视为当前生产界面。[S1 S2]

重新读取 GitHub 主线的 spaceSections.ts、MachineAnswerPanel.tsx、ui-working-state.schema.json 与 asset_context_grant.rs，四份文件的 blob SHA 均与本地 be79ff90e7394247171afc311b002eb96ff0581e 快照一致。ASTRYN 的 README 与 CompanionShell、WORKLAB 和 DESIGNLAB 的 README 也已重新读取。这些证据支持下列实现边界，不等同于四仓全部模块已完成本轮运行审计。[S3 至 S9]

| 判断层级 | 本轮结论 | 还需要的证据 |
| --- | --- | --- |
| 需求归档 | 主要明确要求已覆盖。 | 新需求继续登记；覆盖不替代交互细化。 |
| 信息架构 | 22 页、16 能力族、186 条细则均有入口映射。 | 按真实用户任务验证分类与可发现性。 |
| 界面设计 | 布局与展开原则明确，视觉方向成立。 | 关键界面、设计变量、组件状态及逐流程规格。 |
| 工程接入 | 已有主栈可复用，存在明确合同缺口。 | 正式 typed registry、桥接、持久化和集成验证。 |
| 运行与交付 | 本轮未形成新的运行资格结论。 | 安装包、真实格式闭环、模型与小栖及硬件实测。 |

# 2 本次对话的需求覆盖

| 要求 | 已经纳入方案的内容 | 审计状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目定位与品牌 | 本地优先知识与 Human–AI 双向学习；ArcheAxis／星环知识系统；AAOS 内部使用。 | 覆盖。 |
| 最新主线结构 | 保留正式 22 页身份和 React／Tauri 主栈；不恢复 OSUI 或另起第二正式前端。 | 覆盖。 |
| 首页与多级菜单 | 五区布局、七个一级入口、按当前分支展开；空库不造进度。 | 覆盖，需实测发现性。 |
| 自由布局 | 标签、分栏、停靠、应用内浮动、保存恢复、关闭保留内容。 | 覆盖，持久化合同待补。 |
| 科幻玻璃材质 | 硬核宇宙场景、玻璃边缘和明暗层次；专注与性能降级。 | 方向覆盖，具体变量待定。 |
| 模型与接口 | AI 模型中心、顶栏快捷选择、设置别名；API、客户端订阅、本地模型与用途。 | 入口覆盖，配置写入待接。 |
| 常用服务 | 搜索、OCR、语音、MCP、自定义服务与收藏连接。 | 覆盖，逐适配器范围待定。 |
| ASTRYN 与小栖 | 同一宿主、会话与记忆；人物呈现、关系风格、文本陪学与八类端口。 | 覆盖，真实宿主接入未验证。 |
| 真人与声音口型 | 轻量人物起步；语音、音频时钟口型、3D 与音频驱动视频分阶段。 | 覆盖，增强能力后续。 |
| 三项目互联 | WORKLAB／DESIGNLAB 关联、上下文、任务、产物、知识候选与回执。 | 覆盖，具体协议需登记。 |
| 全能力与延期 | 16 能力族、186 原文、15 个 F 目标与 6 个 I 目标；状态灯与原因。 | 覆盖检查通过。 |
| 多格式与最快闭环 | 原件保存、查看、提取、编辑、导出、往返分开验证。 | 目标覆盖，实际格式需验收。 |
| 本地个人用户测试 | 每位测试者独立安装与数据；首启、恢复、诊断与支持范围。 | 覆盖，安装版证据待产出。 |
| 宣传与开源优先 | 先复用主线与开源组件；概念图和真实能力声明分阶段。 | 覆盖，首发资产与许可清单待落实。 |

统计口径需要纠正：37 个二级菜单记录中有 3 个设置快捷入口，所以是 34 个独立模块；173 个三级记录中有 15 个快捷入口重复项，所以是 158 个独立功能区。22 页、16 能力族、186 条细则的数量保持不变。以上是本轮从注册表重新计算的设计数量，不是已实现或已验收的功能数量。

# 3 从不同角色评估方案

| 角色 | 成立的部分 | 需要补齐或验证 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 首页简化与小栖欢迎可降低陌生感。 | 首次进入只提供导入、新建、继续与陪学；高级能力按需发现，缺模型仍可阅读保存。 |
| 长期学习者 | 资料、来源、练习和学习记录能够连成主线。 | 补齐尝试、提示、解释、复述、反馈和回看的节奏；保留用户手动记录，不以聊天次数冒充掌握度。 |
| 产品经理 | 短期目标与重载延期方向清楚。 | 定义首期哪些操作真实可用、哪些可编辑保存、哪些仅预留；按任务验收，不能以菜单数量定义完成。 |
| 交互设计师 | 单分支导航、单实例中心和对象面板规则合理。 | 明确返回路径、对象缺失、焦点、键盘移动、布局锁定和误操作恢复；给五个关键旅程完整状态图。 |
| 视觉设计师 | 第三张硬核宇宙参考符合现有方向，游戏图可借用周边入口构图。 | 完成色彩、文字、间距、层级、透明度、光边和动效变量；长文表面必须保留稳定对比。 |
| 系统架构师 | Core 单写者、角色子系统和三项目独立数据边界正确。 | 正式登记会话、布局、配置、状态和交换合同；界面表现层与业务生命周期分离。 |
| 前端工程师 | 现有 React、Tiptap、PDF.js 等可以继续使用。 | Dockview 尚需实际引入验证；登记组件、参数和实例策略，显式管理隐藏与关闭生命周期。 |
| 后端工程师 | 真实执行、权限、状态与回执归属明确。 | 配置读写、材料问答、伴侣会话和布局保存是首期桥接，不应全部归为未来重载任务。 |
| 虚拟人物设计 | 小栖可同时承担学习助手与用户选择的亲近陪伴。 | 人物外观与关系风格分开；提供记忆管理和安静模式；首期先验证持续会话与真实学习帮助。 |
| 性能工程师 | 预渲背景、局部玻璃与按需加载方向合理。 | 建立目标设备、首次打开、输入延迟、空闲、峰值和模型并发预算；隐藏不等于自动停止计算。 |
| 数据与安全工程师 | 凭据由宿主保管、上下文显式选择和无隐式转云已写明。 | 界面显示实际目的地；补齐撤销、聊天删除、长期记忆遗忘、缓存索引和备份保留的具体语义。 |
| 测试与运维工程师 | 离线、部分失败、恢复和诊断进入首期范围。 | 交付可安装包与真实样例，按操作记录资格；开发 fixture 与正式数据、任务和灯光严格分开。 |
| 开源维护者 | 吸收主线及成熟模块优先，领域适配可自研。 | 逐组件固定版本、接口与许可；源码、模型权重、音色、人物资源和商业扩展分别记录。 |
| 品牌与宣传负责人 | 宇宙玻璃与小栖有辨识度，能展示完整长期方向。 | 品牌使用正式名称；宣传场景围绕具体用户收益，并明确真实版本、概念人物与未接通能力。 |

# 4 六项首期关键缺口

## P0 01 前端完成标准仍需落到操作

总方案规定 22 页的前端行为，也为重载能力列出参数、计划与结果视图，但缺少逐功能区的输入、校验、保存、取消、恢复和结果规格。186 条细则映射到菜单或能力详情，不能证明这些交互已经设计完成。需求归档完整与设计定稿应分别记录。[S1 第 21 至 24 页 S2]

修订要求：每项登记 ui_spec_state、persistence_state、backend_state 和 release_phase；用“输入 → 计划或提交 → 结果 → 恢复”的状态表描述。未来功能保留真实字段合同与不可执行理由；合同未确定时标明待补。验收为独立实现者不再需要猜字段或业务结果。责任为产品、设计、前端与合同维护者。

## P0 02 刚导入资料的提问路径尚不能直接继承

现有 MachineAnswerPanel 基于 knowledge_id 发起回答，且有正式上下文授权和回执约束。方案中的“导入资料后选段提问”覆盖的是更广的材料范围，不能默认任意 PDF、普通笔记或刚导入原件已经满足该调用合同。[S4]

修订要求：核对现有资料问答能力；缺失时补受限的材料问答合同，绑定文档或提取版本、选区、允许用途与目的地。普通笔记保存继续直接可用，不引入通用审批。验收为新导入材料能进入明确的阅读和提问路径，回答可回到选定来源；无法提问时显示准确原因。责任为产品、前端、Core 与模型适配。

## P0 03 模型中心缺配置读写和凭据接入

主线 spaceSections 的 Provider 配置仍为 todo，原因是命令面没有配置读写；现有面板只有配置状态、本机清单和本次回答模型选择。清单可读不代表模型加载或推理通过。菜单与表单设计不能直接填补持久化、认证和真实试运行。[S3 S4]

修订要求：先接一种已获准的服务，完成脱敏读取、凭据保存、模型发现、用途绑定、试运行、版本修订与解除连接。分别说明 API 计费账户和正式客户端订阅适配，未支持适配器保留不可用状态。验收为重启后配置有效，敏感凭据不进入前端导出和布局，并能完成一次真实调用。责任为宿主、Core、前端与适配器维护者。

## P0 04 小栖共享会话和宿主合同仍需实现

ASTRYN README 将真实模型标为 NOT_TESTED、ArcheAxis 集成标为 UNVERIFIED。CompanionShell 在组件内创建控制器，依赖变化时重建，并在清理时 dispose；现有有限资产 Consumer 仅包含 local-machine 和 manual-context-packet。多处呈现小栖前需要正式接入和共享生命周期。[S5 S6 S7]

修订要求：由会话服务持有控制器和记录，主页与侧边视图订阅同一状态；资料问答和日常陪伴采用明确的请求类型。补适配或正式 Consumer 范围、身份、取消、事件顺序、记忆写入与恢复合同。验收为切页、关面板、改回复风格和重启不会重复调用、丢失会话或扩大上下文；一次只有一个音频与昂贵渲染所有者。责任为两仓的宿主与角色维护者。

## P0 05 自由布局还没有正式持久化合同

现行 WorkingState 保存草稿、打开文档和待处理任务等，State 使用 additionalProperties false，未包含停靠树、浮动几何或布局预设。方案已提出独立布局偏好合同，但尚不是可直接调用的生产接口。自由布局需要增加宿主接入，不能只改 CSS。[S5]

修订要求：独立保存布局版本、工作区、设备、组件与对象引用、位置和修订号；拖动结束后提交并处理冲突。未知组件或移除显示器时有可见恢复入口，预设与布局锁定可用。验收为重启和重置不丢业务内容，不产生屏幕外窗口，不把凭据与原文复制进布局。责任为前端、宿主与 Core。

## P0 06 视觉方向尚未成为可复现设计系统

三张材质参考中，前两张更偏梦幻紫蓝，第三张使用深黑宇宙、冷白光、较暗内容表面和玻璃厚度感。游戏参考的中央角色与周边入口可借用；其数值面板、武器与任务构图不能直接替代学习信息。真人参考提供人物与内容的安静构图，截图本身不能证明实时渲染技术。[R1 至 R6]

修订要求：定义同一套背景、壳层、玻璃、正文、边界、灯光和选中状态变量，先定首页、阅读、小栖陪学、模型中心、能力目录、配置与错误七个关键界面。场景图、人物资产、材质规则和性能降级都要对应真实资源。验收为同一组件各界面一致，长文清晰，轻量模式仍保留风格；参考质感不能只由模糊强度代替。责任为视觉、交互与前端。

# 5 公开测试前的重要问题

| 编号 | 问题与影响 | 修订与验证 |
| --- | --- | --- |
| P1 07 | 菜单完整仍可能让新手迷失；数量包含别名。 | 分别记录 37／173 条导航记录与 34／158 个独立模块或功能区。默认只展开当前分支，提供搜索、最近与收藏，保留全目录。 |
| P1 08 | 陪学有能力列表，但具体学习节奏不足。 | 设计先尝试、分级提示、解释、复述、出处反馈与复习的旅程；允许直接问答与人工记录，不虚构掌握度。 |
| P1 09 | 已有性能策略，但没有设备与测量预算。 | 先记录当前安装版基线，定义目标设备和三档；测试启动、输入、拖动、隐藏回落和本地模型并发。 |
| P1 10 | 项目互联已有对象种类，尚缺协议实例。 | 先只读握手和关联，再补任务与资产写入；固定 namespace、版本、对象修订、去重、过期和回执语义。 |
| P1 11 | 首期格式和交付范围仍是资格目标。 | 逐格式列出实际 store／preview／extract／edit／export／roundtrip；给安装包、样例、已知问题和恢复路径。 |
| P1 12 | 权限和遗忘原则存在，操作语义未完全明确。 | 区分隐藏角色、删除聊天、删除长期记忆、撤销上下文与备份保留；显示真实处理目的地和可恢复范围。 |
| P1 13 | 开源方案已评估，整合版本和资源清单待做。 | 固定实际采用包与适配边界，分别记录代码、模型、人物和声音许可；不要把示例资源整体当可分发资产。 |

这些问题不要求删除未来能力。它们要求把默认体验、真实资格和后续目标明确地呈现在同一体系中。状态主灯保留用户要求的红、绿与文字；父级汇总部分就绪，未来分支按需展开，避免首页形成大量同时亮起的红色入口。[S1 第 13 至 14 页]

# 6 必须走通的五个用户旅程

| 旅程 | 连续操作 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| 首次进入 | 打开 → 选择或沿用资料位置 → 导入或新建 → 阅读。 | 没有模型及其他两项目也可进入；空库无虚构数据，角色可收起。 |
| 真实学习闭环 | 导入 → 阅读选段 → 提问或提示 → 复述 → 保存反馈 → 重开与导出。 | 每步回到资料与版本；模型缺失仍能阅读、记笔记和手工记录练习。 |
| 模型绑定 | 新增连接 → 检查 → 列表或指定 ID → 用途 → 试运行 → 保存与重启。 | 全局默认、工作区与本次覆盖分清；失败保留输入，不静默转云。 |
| 小栖持续陪学 | 首页对话 → 进入资料 → 改呈现 → 复述 → 停止 → 查看或纠正记忆。 | 相同会话与上下文提示；取消清理晚到流，人物隐藏不删记录。 |
| 布局与互联 | 并排资料 → 保存布局 → 重启 → 打开远端关联 → 返回本地。 | 返回原对象，布局可恢复；远端不可用不阻断本地，写动作不从只读 Observer 发起。 |

每条旅程都要分别检查首次空状态、正常、部分成功、错误、取消、离线、未配置、未授权和恢复。菜单测试证明能到达，任务测试证明能完成，两种证据分别记录。真实用户可用性尚待安装版观察，不能由本报告代替。

# 7 首期基础连接与后续重载的分工

| 能力 | 本轮前端要求 | 首期基础后端 | 后续增强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导航与全目录 | 入口、对象选择、搜索、详情、状态与来源。 | 只读目录和真实状态。 | 动态 Marketplace 与通用执行。 |
| 资料与学习 | 导入、阅读、编辑、练习、来源与导出。 | 真实保存、版本、重开和已有转换链。 | 复杂 OCR、批量转写、高级诊断。 |
| 模型中心 | 连接表单、用途、试运行和诊断。 | 脱敏配置、凭据、模型发现、绑定与真实调用。 | 自动部署、大模型优化和复杂路由。 |
| 小栖 | 共享文本会话、呈现、风格、上下文与记忆控制。 | 正式会话、有限授权、保存、取消与恢复。 | 语音、精确口型、写实视频与大型 3D。 |
| 自由布局 | 停靠、分栏、浮动、预设、锁定、恢复。 | 独立偏好保存与 CAS。 | 原生多窗、跨窗口渲染与桌宠。 |
| 资源配置部署 | 依赖、计划、进度、失败和回退视图。 | 已有模块状态；实际支持的配置。 | 大型引擎自动安装与资源调度。 |
| 项目互联 | 连接、关联、交接预览、产物与回执。 | 初期可只读；接口未实现时明确状态。 | 跨项目授权写入、生产任务联邦。 |
| 视觉与未来能力 | 真实资源、统一组件；参数和结果框架。 | 必要资源加载与合同读取。 | 仿真、空间学习、XR 与 AR 引擎。 |

完整前端应能解释用户可以做什么、当前为什么不能做、配置如何保存、结果在哪里以及失败怎么恢复。重载后端缺失时可以禁止执行；已有可用的核心读写不能被占位结果替代。角色层不直接维护另一套模型中心、长期知识主库或 SQLite 写入链。

# 8 视觉与性能的定稿要求

视觉应分成有沉浸感的首页和清晰的工作状态，两者共享组件。首页可展示中央人物及少量入口；阅读时内容占主要面积，背景降亮度，角色缩到辅助区。真正需要大面积玻璃的壳层保持少量，正文、表格和编辑器使用稳定暗色表面，光边主要用于选中与层次。

设计变量：颜色、文字、间距、圆角、边界、表面透明度、阴影、光边、层级、焦点、动效时间与减少动态规则；默认值与三档降级一并登记。

组件状态：普通、悬停、焦点、选中、禁用、错误、未配置、未来预留；红绿灯必须配可读文字，不能只依赖色相。[S11]

布局行为：约定最小阅读面积、侧栏开合、对话高度、拖动区域与锁定方式；至少验证 1366×768、1920×1080 及高 DPI 缩放场景，范围作为建议测试矩阵。

人物资源：选择首期唯一默认外观和轻量渲染器，预设动作与实时口型分别标状态；人物失败不阻断正文或模型文本。

性能测量：记录 Tauri／WebView／Core／worker／本地模型的实际资源归属，统计首次可交互、输入与拖动延迟、空闲 CPU、内存峰值、GPU 和隐藏后的回落。

Dockview 提供 React 停靠布局能力，但不替应用保管业务会话或停止隐藏面板的订阅、动画和视频。官方文档明确说明 always 模式中的后台工作仍会继续；需用可见性事件显式暂停。应用内浮动与 Tauri 原生独立窗口分别验证，不把浏览器弹窗等同于原生桌面能力。[S10 S12]

当前没有目标设备实测值，因此本报告不填入看似确定的内存、帧率或延迟保证。性能负责人应先采样主线基线，再为轻量、均衡和增强模式制定可测门槛；未达标时自动或手动降级，保持能力入口与数据不变。

# 9 测试与宣传的通过条件

| 门槛 | 通过所需结果 | 不能作为替代 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 22 页与全部细则可达；别名解析、单实例与对象缺失状态正确。 | 页数、菜单数或空壳截图。 |
| 视觉与交互 | 关键界面同一设计系统；键盘、焦点、长文、缩放与减少动态可用。 | 效果图或仅尺寸检测。 |
| 真实闭环 | 真实样例导入、编辑、保存、重启与导出，资格按格式和操作记录。 | 上传成功或媒体头信息。 |
| 模型与小栖 | 真实调用、来源、用途绑定、会话连续、取消和记忆控制。 | 脚本回复、合成流或头像会动。 |
| 恢复与权限 | 关闭、崩溃、冲突、撤销、过期和未知结果可恢复，无重复写入。 | 页面内缓存或统一绿灯。 |
| 安装与性能 | 目标 Windows 安装、启动、更新、离线与本地模型竞争实测。 | 浏览器预览与估算。 |
| 互联与增强 | 握手、版本、只读投影、授权写入和真实回执按项验证。 | 关联按钮或 compiled 候选。 |

宣传可展示已确认的风格与长期入口，并清楚标明概念或未接通状态。宣称具体能力时使用实际构建版本的运行证据。招募本地测试者需给安装包、说明、支持范围、资料与配置位置、恢复和反馈路径；测试者无需先安装 WORKLAB 或 DESIGNLAB。

# 10 实施顺序与应保留的后续范围

先完成六项 P0 的可执行规格和最小接入合同，再实现共享工作区与注册表。前端与小栖可以依共同合同推进；第一次联合验收至少走通多格式保存重开、模型连接、材料学习与同一小栖会话。随后补齐 P1 并进行安装版个人测试。首期无需等待所有重载能力。

| 阶段 | 明确产物 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 设计定稿 | 关键界面、逐操作状态、正式字段和分期矩阵。 | 实现者可据此编码，不猜核心行为。 |
| 基础集成 | 真实配置、会话、布局、目录、资料和状态连接。 | 服务读写及重启、取消与权限验证。 |
| 前端完整交付 | 22 页及未来交互外壳、组件与资源、工作区恢复。 | 覆盖与五条用户旅程测试。 |
| 个人测试 | 安装包、样例、性能矩阵与恢复说明。 | 多位测试者在各自本机记录结果。 |
| 增强与互联 | 语音口型、原生浮窗、跨项目写入与重载引擎。 | 独立合同与逐项资格，不批量翻绿。 |

P2 保留三组后续范围：声音与精确口型、写实人物和空间渲染；原生浮窗与跨显示器生命周期；ArcheAxis 的仿真、XR／AR、同步与其他 F／I 长期目标。它们已有入口或索引，继续明确当前状态与依赖。WORKLAB 的现行桌面边界和 DESIGNLAB 的宿主原生编辑边界分别遵守，不因统一入口推断三个产品必须实现同一运行功能。

本轮审计识别了 6 项 P0 与 7 项 P1，需要进入下一次总方案修订；三组 P2 是保留的增强范围。当前可以确认“主要需求已归档，技术方向可行”，不能确认“所有设计细节已定稿”或“现有架构无需新增合同即可全部实现”。这些结论应成为后续交接与宣传的明确边界。

# 11 可复核来源

S1 为 AAOS-UI-v1-Final-Spec.docx 最新版本 1，已读全 33 页；S2 为 ArcheAxis-UI-Navigation-v1.json，同版设计注册表。R1、R2、R3 对应 073413、073420、073424 三张材质参考；R4 为 080544 布局参考，与 R3 相同构图；R5 为 092127 游戏式人物与周边入口；R6 为 094614 真人与安静对话参考。六张图均已查看像素，不据截图推断其实际渲染技术。

S3 主线模型配置缺口  查看来源

S4 主线知识约束回答及模型清单  查看来源

S5 主线 WorkingState 与 Consumer  查看来源

S6 ASTRYN 集成与运行状态  查看来源

S7 ASTRYN 组件内控制器生命周期  查看来源

S8 WORKLAB 定位与 Observer 边界  查看来源

S9 DESIGNLAB 定位与原生宿主  查看来源

S10 Dockview 隐藏与渲染生命周期  查看来源

S11 W3C 状态不能只依赖颜色  查看来源

S12 Dockview 开源接口与项目  查看来源

S13 正式有限资产授权枚举  查看来源

上述链接用于复核事实与采用边界。页面完成、上游能力与源码存在分别支持各自范围；报告中的用户体验、分期与修订要求为审计判断和建议，仍需在正式实施与真实测试中验证。