AAOS / ArcheAxis Knowledge

完整历史 · 规划 · 蓝图 · 吸收池 · 当前状态总报告

2026-09-29 MASTER CONSOLIDATION

历史防遗漏 / 当前防漂移 / Codex · DSH · Hermes 统一交接

Cloud snapshot: main@d8f99a635740 · R6 IN_PROGRESS · Release FROZEN

# 0. 使用说明与结论

这不是一份新的“最终蓝图”来覆盖旧材料，而是一个 Master Atlas：恢复历史来源，保留长期能力，同时把当前执行权威严格锁定到 R6 + M0 + live evidence。

历史来源层：回答“这个需求/能力最早从哪里来”，旧记录不删除。

长期蓝图/能力层：回答“最终要成为什么”，Capability Atlas/Requirement Trace 不能因为当前延期而删除。

当前执行层：回答“现在做什么”，只认 R6 immutable TaskPack + M0 priority overlay。

证据层：回答“实际做到什么”，必须绑定 Git/CI/runtime/receipt/Green/release 对应证据。

HISTORY / SOURCE ↓ BLUEPRINT / CAPABILITY ↓ R6 + M0 ACTIVE EXECUTION ↓ GIT / CI / RUNTIME / GREEN EVIDENCE

# 1. 本次覆盖口径与找回结果

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-04 唯一来源资产 | 97 | 85 AAOS直接 + 13跨项目 - 1重复 |
| 其中决策承载物 | 64 | Markdown/DOCX/JSON/XLSX 等 |
| 历史大对话汇编 | 20,219,699 bytes | 覆盖至 2026-08-25 |
| 历史大对话汇编行数 | 489,390 | 9/7 R2 记录为全文关键词检索 + 关键段落核对 |
| 9/4 后本轮检出的命名相关资产 | 94 | 含任务包、审计、UI/VI、Codex/DSH交接；存在重复/修订 |
| 369 pool | 369 unique | 本包重新从 8/11 Master Atlas 解析并校验 |

完整性边界：完整仅指当前可访问的 Library、当前 GitHub 仓库与本对话可检索范围；未上传、永久删除或不可访问资料不能被证明存在或不存在。

# 2. 当前云端快照

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Repo | DTALEX66/ArcheAxis-Knowledge-OS |
| Branch | main |
| Main commit | d8f99a6357405054f1f9ee66eb2f88d36f7f5143 |
| Commit date | 2026-09-27T09:44:53Z |
| Tree | 4259848153868b48eae7a3bcc57d808751ef1cc1 |
| Authority | R6 immutable TaskPack + M0 shortest-complete-loop overlay |
| R6 | IN_PROGRESS |
| Release | FROZEN |

当前 main 的合并提交是 2026-09-27 的 September document consolidation。历史后端整合与文档合并已经进入 main，但不等于 M0/Local Green/Release 已完成。

# 3. AAOS 历史演进：九个时代

| 时代 | 名称 | 主要内容 | 今天如何使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 / 2026-06~07中 | Cognitive / Knowledge System 起源 | Cognitive OS、Research→Knowledge→Learning→Runtime、A/B 双线、Machine Knowledge、Agent 执行、Memory、Evaluation。 | 保留为思想/需求来源；“通用 Agent OS”定位已 supersede。 |
| E1 / 2026-07中~07末 | 开源吸收大扩张 | ~103 STAR 候选、57 深入候选、Google Research/500AI、369 高召回研究池、101 历史 registry/ledger。 | Research/Capability Donor Pool；不能把数量当集成完成度。 |
| E2 / 2026-07-28~07-31 | 第一次历史归档与决策归档 | Today Conversation Archive、HERMES TaskPack、7/31 完整对话整理与决策归档。 | 作为历史来源与决策演进依据。 |
| E3 / 2026-08-06~08-11 | 产品重置 + Workspace/证据/双学习形成 | Minimum Surface、Cloud Audit、OS-only 产品/UI/命名审计、Future Master Blueprint、Final Master TaskPack、Complete Integrated Blueprint、Project History & OSS Atlas。 | 形成今天 ArcheAxis Knowledge 的核心产品基因。 |
| E4 / 2026-08-12~08-25 | 学习/多格式/UI/Release/三项目分层 + 大历史汇编 | Learning Workspace、Multiformat、OPEN-DESIGN、Naming、Plugin/Core/UI、三项目分层、v0.6.0 closed-loop、20MB 完整项目对话与时间线汇报。 | 长期能力与历史覆盖接缝；20MB 汇编覆盖到 8/25。 |
| E5 / 2026-09-01~09-04 | 架构第二次重置 | Clean-sheet language audit、directory migration、Avalonia 决策、History Authority & Source Registry、vNext implementation decision。 | 最终收敛为 C#/Avalonia + Rust authoritative Core + isolated Python workers。 |
| E6 / 2026-09-05~09-15 | R1/R2/R3/R4/R5 执行收敛 | Fast/Updated Full Loop、Reuse-first、Human-Machine Algorithm Research、Learning Compiler、R3/R4/R5、All Remaining TaskPack。 | 形成当前任务谱系与学习/机器闭环的直接前身。 |
| E7 / 2026-09-16~09-20 | Absorb-first / Local Green / R6 + M0 | 全链路治理、最终成熟方案、R6 Local Green absorb-first、M0 shortest complete loop。 | 当前正式执行基线。 |
| E8 / 2026-09-21~09-28 | UI 高保真 + Codex/DSH 分工 + 云端整合 | VI/UI 批次、组件/Tokens、高保真页面、CODEX/DSH split、云端审计、9/27 backend/document consolidation、9/28 UI 深度优化任务包。 | 当前正式 Avalonia 产品面继续推进；React/Tauri/UI 资产仅作 donor/reference，除明确迁移外。 |
| E9 / 2026-09-29 | 历史总整合 + Scientific Intelligence 增补 | 恢复 97-source 基线、20MB/489,390-line 汇编线索、369 池、Imported Designs A/B 线；提出科研模型/科研 Agent 对 Evidence/Learning/Research/Eval 的增强。 | 作为本包新增治理与未来能力增补，不自动改变 R6/M0 执行顺序。 |

# 4. “全部历史记录”真正链路

7/31 完整对话整理与决策归档 ↓ 8/25 20MB / 489,390-line 完整项目对话与时间线汇报 ↓ 9/4 97-source History Authority & Source Registry ↓ 9/7 SOURCES.json + BLUEPRINT-COVERAGE.json ↓ R3 / R4 / R5 / R6 / M0 持续增量 ↓ 2026-09-29 Master Atlas（本包）

结论：用户记忆中的“GPT 下载/整理后得到的全部历史记录”有明确后续文档证据，不是后来 47 个 UI 压缩包。UI 压缩包属于另一条视觉/前端资产线。

# 5. 历史研究池 → 当前吸收体系

| 层 | 数量 | 基线 | 正确含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期 STAR 候选 | 约 103 | 2026-07-17 | 发现池；Star 不作为优先级 |
| 开源能力精选 | 57 | 2026-07/08 | 某阶段深入选型；不是当前 P0 |
| 高召回研究总池 | 369 | 2026-07-30/31 | Research/Capability donor pool；本包附完整 CSV |
| 历史 registry/ledger | 101 | 2026-08 前后 | 旧登记对象；不能解释为 101 已吸收 |
| 历史 implemented | 8 | 旧快照 | 某种代码/依赖证据；不等于 released |
| 当前 Supply Chain Ledger | 47 | 2026-09-27 main | 当前组件级裁决；CURRENT/ADOPT/EVALUATE/SIDECAR/BLOCK 等 |
| 当前 Capability Absorption Registry | 11 | 2026-09-19+ | 能力供体级；不是软件数量竞赛 |
| Capability Atlas | 16 | 2026-08-12 | 长期能力宪法 CAP-0010~0160 |
| Requirement Trace | 17 | 2026-08-12 | 长期需求→能力映射（含 Identity） |

## 5.1 369 pool 的 15 个类别

| 类别 | 候选数 |
| --- | --- |
| 14.1 文档解析、OCR 与结构化（23）— `QUALIFY / BENCHMARK` | 23 |
| 14.3 RAG、知识库与检索（30）— `REFERENCE / DEFER H7+` | 30 |
| 14.2 网页、社交媒体与浏览器采集（24）— `BASELINE / OPT-IN SIDECAR` | 24 |
| 14.6 Agent、多智能体与编码智能体（34）— `DEV REFERENCE / REJECT-CORE` | 34 |
| 14.11 音视频、多模态与计算机操作（28）— `ASR SUBSET / COMPUTER-USE REJECT-CORE` | 28 |
| 14.4 图谱、记忆与长期知识（16）— `CURRENT MINIMAL / DEFER` | 16 |
| 14.12 存储、搜索、同步与谱系（34）— `SQLITE FIRST / OPTIONAL DERIVED` | 34 |
| 14.5 个人学习、PKM 与知识工作台（20）— `FORMAT/API ADAPTER / UX REFERENCE` | 20 |
| 14.7 Agent 协议、MCP 与 Agent UI（15）— `STANDARD/REFERENCE H10` | 15 |
| 14.14 前端、桌面与可视化（29）— `BAKE-OFF / CURRENT TAURI` | 29 |
| 14.9 观测、评估与 Guardrails（26）— `SELECTIVE INTERNAL / H4+` | 26 |
| 14.8 工作流、耐久执行与后台任务（22）— `EXISTING CORE FIRST / DEFER` | 22 |
| 14.10 本地模型、推理与训练（25）— `THIN PROVIDER / MOSTLY DEFER` | 25 |
| 14.13 沙箱、权限与供应链安全（30）— `MINIMUM TOOL SET / INFRA DEFER` | 30 |
| 14.15 安全研究实验室（23）— `ISOLATED-LAB ONLY` | 23 |

完整 369 个 canonical candidate 已附 CSV；不再用 Star/项目数量衡量产品进度。

# 6. Imported Designs：A/B 双线历史设计供体

云端 `docs/architecture/imported-designs/` 是一层重要的历史设计谱系，不能因当前产品收敛而遗忘。

## 6.1 A线 Human Learning OS（历史 16 系统）

捕获系统

知识结构系统

学习诊断系统

学习路线系统

认知负荷系统

记忆编码系统

间隔复习系统

知识宫殿系统

主动训练系统

技能实战系统

元认知系统

反馈错误系统

输出教学系统

学习画像系统

长期巩固系统

A转B翻译系统/治理相关设计

## 6.2 B线 Machine Knowledge / Agent Execution OS

Machine Knowledge

Context Pack

Machine Route

MCP Tools

Multi-Agent Roles

TaskPack

Sandbox/Approval

Eval/Test

Trace/Evidence

Machine Memory

Feedback Loop

当前处置：A线中的学习/记忆/Teach-back/画像/治理等进入 AAOS 长期能力 donor；B线的通用 Agent/编排/执行平台大部分归 WORK-LAB 或 AAOS P10 exploration，仅保留知识资产、权限、trace、candidate/review 等可治理思想。

# 7. 蓝图家族与今天的权威性质

| 家族 | 文件/入口 | 今天的性质 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史源总账 | ARCHEAXIS-HISTORY-AUTHORITY-AND-SOURCE-REGISTRY-2026-09-04.md | A4/A3 historical source registry | 97 个唯一来源资产基线；以后新增来源只能追加。 |
| 大对话汇编 | ArcheAxis完整项目对话与时间线汇报.md | A4 historical archive | 20,219,699 bytes / 489,390 lines；覆盖至 2026-08-25。 |
| 7/31归档 | ArcheAxis_2026-07-31_完整对话整理与决策归档.md/.docx | A4 historical archive | 更早一次对话与决策归档。 |
| 开源主池 | ArcheAxis_Workspace_Project_History_and_OSS_Absorption_Master_Atlas_v1_2026-08-11.md | A4/A5 research atlas | 完整 369 高召回研究池与吸收裁决快照。 |
| 未来蓝图 | ArcheAxis_Workspace_Future_Master_Blueprint_v1_2026-08-09.md | A4 blueprint | Workspace 产品重定位、Obsidian-compatible、长期路线。 |
| 完整整合蓝图 | ArcheAxis_Workspace_Complete_Project_Introduction_and_Integrated_Blueprint_v1_2026-08-11.md | A4 blueprint | RawAsset→Evidence→Human/AI Learning 完整产品描述。 |
| 系统总蓝图 | docs/blueprint/SYSTEM_MASTER_BLUEPRINT_V2.md | Binding long-term blueprint | P0-P10 与 H0-H10 长期能力。 |
| 能力宪法 | docs/truth/CAPABILITY_ATLAS_V2.yaml | Binding capability truth | CAP-0010~0160。 |
| 需求追踪 | docs/truth/REQUIREMENT_TRACE_V2.yaml | Binding requirement trace | 17 个需求映射到 CAP。 |
| 历史冻结执行基线 | docs/truth/FROZEN_EXECUTION_BASELINE_v1_2026-08-09.md | Frozen historical baseline | 保留 H0-H10 任务定义；不是当前队列。 |
| 未来执行设计 | docs/FUTURE_EXECUTION_BLUEPRINT.md | Future design reference | 保留 domain/principle；实现技术以当前权威为准。 |
| 学习算法调研 | ARCHEAXIS-HUMAN-MACHINE-LEARNING-ALGORITHM-RESEARCH-2026-09-07.md | Algorithm research | Hybrid Retrieval + Evidence + Human Learning + Machine Learning 四层算法核。 |
| 学习编译器 | ARCHEAXIS-LEARNING-COMPILER-AND-CAPABILITY-RESEARCH-2026-09-07.md | Learning capability research | PedagogicProfile→LearningRecipe→LearningEvent。 |
| 当前执行入口 | docs/authority/taskpack-0919-r6/ | Current immutable taskpack | R6 当前任务定义。 |
| 当前状态 | docs/current/R6-EXECUTION.md + R6-STATE.json | Current evidence ledger | 执行证据与缺口。 |
| 当前优先覆盖 | docs/current/M0-DIRECTION-OVERRIDE-20260920.md | Current priority overlay | 先完成 P0-P6 最短真实闭环。 |
| 文档权威 | docs/DOCUMENTATION_AUTHORITY_INDEX.md | Current navigation authority | 区分 current/truth/history/taskpack。 |
| 项目合同 | PROJECT_CONTRACT.yaml | Current architecture contract | Avalonia/C# + Rust writer + isolated Python workers；禁 dual-write。 |

## 7.1 四层权威模型

L1 PRODUCT CONSTITUTION Product Identity / System Master Blueprint / Capability Atlas / Requirement Trace L2 CAPABILITY RESEARCH 97-source history / 369 pool / 47 supply chain / 11 absorption / Imported Designs L3 ACTIVE EXECUTION R6 immutable TaskPack + M0 priority overlay L4 EVIDENCE Git / exact-SHA CI / runtime / receipt / candidate / Green / release

# 8. Capability Atlas：16 个长期能力

| ID | 能力 | Pillar | 权威 | Horizon | 技术状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-0010 | 原件资产与来源接入 | P0 | binding_core | H0-H1 | supported | 当前核心 |
| CAP-0020 | 多格式转换 | P0 | binding_core | H1-H2 | in_progress | 当前核心 |
| CAP-0030 | 证据锚定与交叉核验 | P1 | binding_core | H1 | supported | 当前核心；科研增强主入口 |
| CAP-0040 | 人类深度学习系统 | P2 | binding_core | H4 | in_progress | 长期核心；Learning Compiler |
| CAP-0050 | AI 学习资产与受控调用 | P3 | binding_long_term | H4-H8 | planned | 机器学习资产 |
| CAP-0060 | LER 视觉教学与课件 | P4 | binding_long_term | H6-H7 | planned | 保留 |
| CAP-0070 | 动态解释与仿真 | P4 | binding_long_term | H7 | planned | 保留 |
| CAP-0080 | 空间记忆与沉浸学习 | P5 | binding_long_term | H7-H8 | planned | 保留；M2/H7+ |
| CAP-0090 | 研究、课程与项目工作空间 | P6 | binding_long_term | H6-H7 | planned | 科研增强主入口 |
| CAP-0100 | 开放互操作与生态适配器 | P7 | binding_core | H3 | in_progress | Obsidian/Zotero/Anki 等 |
| CAP-0110 | 搜索、图谱与索引 | P8 | binding_core | H3-H4 | in_progress | FTS5/sqlite-vec/derived graph |
| CAP-0120 | 桌面、平台与可选协作 | P9 | binding_core | H0-H5 | in_progress | Avalonia 正式壳 |
| CAP-0130 | 受限受控执行探索 | P10 | exploration | H8-H10 | planned | 通用 Agent/执行后置 |
| CAP-0140 | 备份、同步与发布 | P8/P9 | binding_long_term | H5-H9 | in_progress | 当前有备份/候选/Green门 |
| CAP-0150 | 模型、Provider 与数据出境治理 | P8 | binding_long_term | H4-H8 | planned | 科研/云/本地模型路由入口 |
| CAP-0160 | 可视化与空间学习表征 | P4 | binding_long_term | H6-H8 | planned | 图解/Canvas/Graph/Learning Map |

# 9. Requirement Trace：17 个需求

| Requirement | 标题 | Capability | Horizon | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-SOURCE-001 | 原件保全与来源接入 | CAP-0010 | H0-H1 | met_partial |
| REQ-CONVERT-001 | 多格式转换与质量门 | CAP-0020 | H1-H2 | in_progress |
| REQ-EVIDENCE-001 | 证据锚定交叉核验 | CAP-0030 | H1 | met_partial |
| REQ-LEARNING-001 | 人类深度学习链 | CAP-0040 | H4 | in_progress |
| REQ-AI-ASSET-001 | AI 学习资产与受控调用 | CAP-0050 | H4-H8 | planned |
| REQ-LER-001 | LER 视觉教学 | CAP-0060 | H6-H7 | planned |
| REQ-LER-002 | 动态解释与仿真 | CAP-0070 | H7 | planned |
| REQ-SPATIAL-001 | 空间记忆与沉浸学习 | CAP-0080 | H7-H8 | planned |
| REQ-RESEARCH-001 | 研究课程项目空间 | CAP-0090 | H6-H7 | planned |
| REQ-INTEROP-001 | 开放互操作与适配器 | CAP-0100 | H3 | in_progress |
| REQ-SEARCH-001 | 搜索图谱索引 | CAP-0110 | H3-H4 | in_progress |
| REQ-DESKTOP-001 | 桌面平台 | CAP-0120 | H0-H5 | in_progress |
| REQ-EXPLORATION-001 | 受控执行探索 | CAP-0130 | H8-H10 | deferred |
| REQ-BACKUP-001 | 备份同步发布 | CAP-0140 | H5-H9 | in_progress |
| REQ-PROVIDER-001 | 模型 Provider 治理 | CAP-0150 | H4-H8 | planned |
| REQ-VISUAL-001 | 可视化表征 | CAP-0160 | H6-H8 | planned |
| REQ-IDENTITY-001 | 产品身份与命名 | — | H0 | met_partial |

# 10. 人类学习、机器学习与 Learning Compiler

## 10.1 9/7 四层算法核

Hybrid Retrieval FTS5/BM25 + Embedding + Cross-Encoder Reranker Evidence Atomic Claim + support/contradict/insufficient/contested + independence/temporality Human Learning FSRS → later BKT Machine Learning model disagreement + human gold + data-quality audit

## 10.2 Learning Compiler

RawAsset → Conversion / Quality → Claim + Evidence + KnowledgeUnit → PedagogicProfile / prerequisites / misconceptions → LearningRecipe → Visual / Animation / Simulation / Practice / Memory / Teach-back → LearningEvent → FSRS / BKT / Feedback → next Recipe

Mastery != Truth：人的掌握度不能把内容升级为事实。

Model confidence != Evidence：模型置信度不能替代来源/证据。

Learning Asset / AI Asset 都是 DerivedAsset，必须能追溯到 Claim/Evidence/RawAsset。

Human correction / AI observation 先成为 Candidate，经 review 后才可能影响正式知识或机器资产。

# 11. 当前架构谱系

| 阶段 | 架构 | 今天的意义 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | Python domain/API/SQLite + Web UI + Agent/RAG 研究 | 大量能力探索；边界混杂 |
| React/Tauri 正式期 | React/Vite + Tauri/Rust host + Python backend | 现为 legacy behavior/recovery reference |
| 2026-09 vNext | C#/Avalonia desktop + Rust authoritative Core/SQLite + isolated Python workers | 当前正式架构 |
| 权威写入 | Rust writer actor | UI/worker/agent 禁 direct SQL；禁 dual-write |
| 互操作 | loopback HTTP/JSON + Core→worker stdio/NDJSON | WORK-LAB 可选协调，不是运行时前置 |

正式 vNext 的数据权威：Rust writer actor + SQLite；Avalonia/Python/Agent 均不能 direct SQL；禁止 dual-write。

# 12. UI / Visual 谱系

| 阶段 | 状态 | 今天的意义 |
| --- | --- | --- |
| Early dashboard / OS UI | 历史 | 工程/控制台取向，非当前默认产品面 |
| React/Tauri Workspace | 历史行为证据 | 曾有 Workspace/Library/Evidence/Learning/Canvas 等页面；不能证明 Avalonia 已迁移 |
| OPEN-DESIGN / Archive Desk / Liquid Glass | 设计 donor | 历史设计参考；默认主题不得被其覆盖 |
| 2026-09-21 UI/VI 批次 | 视觉/组件资产 donor | VI+UI 24张、L2 36张、L4组件、L5高保真、L6交互、L7规范、L8/L9原型/真实Demo |
| Avalonia current formal shell | 当前正式 | 黑白深色基线、中文优先；真实 UI 验收必须使用当前 DLL/运行态证据 |

# 13. 当前 Supply Chain Ledger：47 组件

| Disposition | 按逐条记录重新计数 |
| --- | --- |
| ADOPT | 13 |
| CURRENT | 11 |
| EVALUATE | 9 |
| REFERENCE | 1 |
| REJECT-CORE | 1 |
| REVIEW-BLOCK | 9 |
| SIDECAR | 3 |

说明：本包按 47 个组件逐条 disposition 重新计数。仓库 `disposition_summary` 如果与逐条记录不一致，应以逐条记录修正投影，而不能掩盖差异。

| ID | 组件 | 能力 | Disposition |
| --- | --- | --- | --- |
| C001 | PDF.js | pdf-viewer | REFERENCE |
| C002 | MarkItDown[pdf] | document-conversion | CURRENT |
| C003 | Trafilatura | web-extraction | CURRENT |
| C004 | pytesseract + Tesseract-OCR | ocr-image | CURRENT |
| C005 | Crawl4AI | web-dynamic | CURRENT |
| C006 | LiteLLM | llm-provider-router | CURRENT |
| C007 | Langfuse | observability | CURRENT |
| C008 | sqlite-vec | vector-index | CURRENT |
| C009 | NetworkX | graph-computation | CURRENT |
| C010 | Loguru | logging | CURRENT |
| C011 | structlog | structured-logging | CURRENT |
| C012 | APScheduler | scheduling | CURRENT |
| A001 | Magika | file-type-routing | EVALUATE |
| A002 | PaddleOCR | ocr-chinese-complex | EVALUATE |
| A003 | EasyOCR | ocr-alternative | EVALUATE |
| A004 | RapidOCR | ocr-windows-cpu | EVALUATE |
| A005 | faster-whisper | asr-batch | ADOPT |
| A006 | whisper.cpp | asr-low-resource | EVALUATE |
| A007 | sherpa-onnx | asr-streaming | EVALUATE |
| A008 | Silero VAD | voice-activity-detection | ADOPT |
| A009 | Docling | document-complex | EVALUATE |
| A010 | Apache Tika | document-legacy | SIDECAR |
| A011 | Mozilla Readability | web-extraction-fallback | EVALUATE |
| A012 | Crawlee Python | web-dynamic-fallback | SIDECAR |
| A013 | JiWER | cer-wer-metric | ADOPT |
| A014 | RapidFuzz | text-alignment | ADOPT |
| A015 | py-fsrs | spaced-repetition | ADOPT |
| A016 | JSON Canvas | canvas-file-format | ADOPT |
| A017 | XYFlow | canvas-ui | EVALUATE |
| A018 | Crossref REST | evidence-doi | ADOPT |
| A019 | DataCite REST | evidence-dataset-doi | ADOPT |
| A020 | OpenAlex | evidence-academic-graph | ADOPT |
| A021 | Wikidata | evidence-entity | ADOPT |
| A022 | Syft | sbom-generator | ADOPT |
| A023 | pip-audit | dependency-vuln-scan | ADOPT |
| A024 | Gitleaks | secret-scan | ADOPT |
| B001 | MinerU | document-structure | REVIEW-BLOCK |
| B002 | PyMuPDF4LLM | pdf-extraction | REVIEW-BLOCK |
| B003 | Marker | pdf-conversion | REVIEW-BLOCK |
| B004 | FunASR / SenseVoice | asr-chinese | REVIEW-BLOCK |
| B005 | tldraw | canvas-drawing | REVIEW-BLOCK |
| B006 | Firecrawl | web-crawler | REVIEW-BLOCK |
| B007 | H5P PHP Library | interactive-content | REVIEW-BLOCK |
| B008 | Phoenix (Arize) | observability-ui | REVIEW-BLOCK |
| B009 | SearXNG | search-aggregation | REVIEW-BLOCK |
| C013 | DeepTutor | downstream-learning-product-shell | SIDECAR |
| X001_ARCHIVED | Kùzu | graph-database | REJECT-CORE |

# 14. Capability Absorption Registry：11 个能力供体

| ID | 能力 | 状态 | 模式 | Upstream/Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-CORE-KNOWLEDGE | Canonical knowledge and source lifecycle | integrated | DIRECT_DEPENDENCY | first-party Rust Core |
| CAP-DEEPTUTOR | Source-grounded tutor and recoverable learning workspace | candidate | SIDECAR | DeepTutor |
| CAP-OPENTUTOR | Adaptive learning blocks and FSRS integration | candidate | ALGORITHM_DONOR | OpenTutor |
| CAP-LEARNINGMAP | Knowledge components, prerequisites, diagnosis, and pedagogy | candidate | ALGORITHM_DONOR | LearningMAP |
| CAP-OPENMAIC | Course DSL, renderer, and interactive learning artifacts | candidate | CONTRACT_ADAPTER | OpenMAIC |
| CAP-RAG-ANYTHING | Multimodal document parsing and structure extraction | candidate | PYTHON_WORKER | RAG-Anything |
| CAP-LIGHTRAG | Mixed vector and graph retrieval projection | candidate | ALGORITHM_DONOR | LightRAG |
| CAP-GRAPHITI | Temporal knowledge projection and supersession | candidate | ALGORITHM_DONOR | Graphiti |
| CAP-MEMOS | Machine experience memory and skill crystallization | candidate | SIDECAR | MemOS |
| CAP-WEKNORA | Knowledge workspace editing, revision, diff, and rollback UX | reference | UX_DONOR | WeKnora |
| CAP-COGNEE | Graph, memory, and ontology benchmark reference | reference | REFERENCE_ONLY | Cognee |

# 15. 历史能力 → 当前承接一一对标

| 历史家族 | 历史内容 | 当前承接 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognitive/Agent OS | 通用 Agent OS | WORK-LAB / AAOS CAP-0130 exploration | 产品中心定位废弃；执行思想外移/受限保留 |
| Human Learning OS A线 | 诊断/路线/认知负荷/宫殿/训练/Teach-back/画像 | CAP-0040 / 0060 / 0070 / 0080 / 0160 | 长期能力 donor；按 Horizon 激活 |
| Machine Knowledge OS B线 | Context Pack/Route/MCP/Multi-Agent/TaskPack/Sandbox/Eval | WORK-LAB + CAP-0050/0130 | AAOS 保留 AI Asset/Trace/Review；通用编排外移 |
| Research/VeriScope | 外部资料/claim/evidence/conflict | CAP-0030 / CAP-0090 / A06 | 核心保留；科研模型增强主入口 |
| Obsidian/Vault | 开放格式/Canvas/链接/附件/往返 | CAP-0100 | Adapter/format compatibility，非产品克隆 |
| Anki/FSRS | 间隔重复/卡片 | CAP-0040 / A08 | FSRS 已吸收；卡片必须有来源/锚点 |
| DeepTutor | 学习工作台 | CAP-DEEPTUTOR / A08 | Sidecar/UX benchmark；不写真值 |
| OpenTutor/LearningMAP | 自适应学习/先修/诊断 | CAP-OPENTUTOR / CAP-LEARNINGMAP | Algorithm donor |
| LightRAG/GraphRAG/KAG | 高级检索/图 RAG | CAP-0110 / CAP-LIGHTRAG | 算法/eval donor；不做第二事实库 |
| Graphiti/MemOS/Cognee | 时序图/机器记忆/本体 | CAP-GRAPHITI / MEMOS / COGNEE | candidate/reference；后置 |
| Visual Teaching / LER | 图解/课件/动画/仿真 | CAP-0060/0070/0160 | binding_long_term |
| Spatial Memory | Palace/Room/Locus/Route/2D-3D-VR | CAP-0080 | binding_long_term；M2/H7+ |
| Model Foundry | 多模型路由/本地模型 | CAP-0150 + LiteLLM | Provider governance，不是用户一级导航 |
| Open-source Foundry | 开源项目池 | 369→47 Supply Chain→11 Absorption | 从数量驱动收敛为能力 donor/供应链治理 |
| Scientific Intelligence 2026-09-29 | Asta/PaperQA2/Intern-S2/AstaBench 等 | CAP-0030/0040/0090/0150 | 新增提案；先 contract + candidate/eval，不能自动写 Knowledge |

# 16. 当前 R6 A00-A16

| ID | 责任 | 状态 | 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| A00 | Authority Reset | TESTED_LOCAL | 状态/权威校验已记录 |
| A01 | Version & Release Freeze | TESTED_LOCAL | A16 后 Owner 才可重新开放 release |
| A02 | Resource / Path / Environment Authority | BLOCKED_BY_OWNER_DECISION | Model library / plugins 的 resource-root schema 语义 |
| A03 | Capability Absorption Registry | TESTED_LOCAL | 上游 exact revision/license/runtime/benchmark 仍需资格化 |
| A04 | Knowledge / Source V3 | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实桌面首用与 UI/Core 进程完整 restart/readback 仍缺 |
| A05 | Multiformat Pipeline | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实外部引擎、代表性 fixture、语义质量仍缺 |
| A06 | Retrieval / Graph / Research | TESTED_LOCAL_PARTIAL | vector/reranker/graph/research 生产接线和 benchmark 仍缺 |
| A07 | Machine Memory / Growth | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实模型、人审→复用→复测仍缺 |
| A08 | Human Learning Kernel | TESTED_LOCAL_PARTIAL | Mastery 完整闭环、DeepTutor/OpenTutor/LearningMAP、自适应学习仍缺 |
| A09 | Domain Learning Packs | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实领域内容和行为仍缺 |
| A10 | Courseware / Renderer | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实互动执行/领域验收仍缺 |
| A11 | Model Library / Roles | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实可执行模型和角色 benchmark 仍缺 |
| A12 | Desktop / Candidate | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 重建 DLL 的完整 UIA/可访问性/真实首用仍缺 |
| A13 | Migration / Green Candidate | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实 legacy 语义迁移、Green replace/restart/rollback 仍缺 |
| A14 | Closed-loop Correction/Retest | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实 source→learning→machine→correction→retest 仍缺 |
| A15 | Independent Audit | TESTED_LOCAL_PARTIAL | 真实格式/模型/GUI/clean-machine/qualification 仍有阻塞 |
| A16 | Owner Gate | BLOCKED_BY_OWNER_DECISION | P0-P6 真实闭环 + Green 备份/原位替换/回滚 + Owner approval |

# 17. M0 P0-P6：唯一最短真实闭环

| ID | 责任 | 状态 | 必须闭合 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Authority + Plugin Kernel | PARTIAL | 最小 provider/enable/disable/default/fallback/health 生命周期 |
| P1 | Source + Format + Knowledge | PARTIAL | 一条真实默认输入→转换→Canonical Source/Knowledge 链 |
| P2 | Search + Learning Plan + Course | PARTIAL | FTS5 + 已验证 embedding/reranker + General Course/Renderer |
| P3 | Human Learning | PARTIAL | 真人 UI 学习→Assessment→Mastery/FSRS→restart readback |
| P4 | Machine Loop | PARTIAL | 真实模型任务→真实错误→人工 correction→retest |
| P5 | Persistence + Migration | PARTIAL | Backup/Restore + 非空 Legacy 副本语义 diff + restart/readback |
| P6 | Local Green | PARTIAL/BLOCKED | P0-P5 完整证据后，Owner-gated 原位替换/回滚 |

真实输入 → Plugin → Canonical Source → Canonical Knowledge → Personal Knowledge → Search → Learning Plan → Course/Artifact → 真人学习 → Assessment → Mastery/FSRS → Machine 使用同一 Knowledge → Evaluation → Correction → Retest → Restart → Backup/Restore → Legacy Copy Migration → Local Green Candidate → Owner-gated Replace → Restart/Readback/Rollback

# 18. Scientific Intelligence：科研模型/科研 Agent 增补

定位：不是再加一个聊天入口，也不能直接写 Knowledge；它是 Research/Evidence/Learning/Evaluation 的受控能力层。

| 候选 | 价值 | 映射 | 建议处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asta Scientific Corpus / Agent | 科研文献发现、snippet/citation traversal、可复现检索 | CAP-0030 / CAP-0090 / CAP-0150 | 新候选；先做只读 Evidence Candidate Adapter |
| PaperQA2 | 本地论文集合 agentic reading / cited answer | CAP-0030 / CAP-0110 | 新候选 sidecar；不能成为第二知识库 |
| Intern-S2 / 书生·端砚 | 高难科学推理/科研任务 Provider | CAP-0150 / CAP-0090 | 云端/科研 Provider 候选；高难任务按需升级 |
| AstaBench / scientific eval | 科研检索/代码/数据/端到端能力评测 | A06/A11/A14 + Evaluation | 新评测 donor；用于资格化而非普通用户 UI |
| OpenScholar / ScholarQA | citation-grounded synthesis 模式 | CAP-0030 / CAP-0090 | Algorithm/UX donor；不复制巨大文献库 |

## 18.1 推荐合同

ScientificResearchRequestV1 ScientificResearchReceiptV1 ResearchCandidateBundleV1 PedagogicProfileV1 LearningRecipeV1

推荐数据流：Scientific Provider → Candidate/Receipt → Cross Validation → Human Review → EvidenceBundle / KnowledgeVersion。

# 19. 当前正确读取顺序（给 Codex / DSH / Hermes）

AGENTS.md

PROJECT_CONTRACT.yaml

DECISION_SUPERSESSION_LEDGER.yaml

docs/DOCUMENTATION_AUTHORITY_INDEX.md

docs/authority/taskpack-0919-r6/EXECUTOR-START.md

docs/authority/taskpack-0919-r6/TASKS.json

docs/authority/taskpack-0919-r6/TASKPACK.md

docs/current/R6-EXECUTION.md

docs/current/R6-STATE.json

docs/current/M0-DIRECTION-OVERRIDE-20260920.md

docs/truth/CAPABILITY_ATLAS_V2.yaml

docs/blueprint/SYSTEM_MASTER_BLUEPRINT_V2.md

docs/truth/REQUIREMENT_TRACE_V2.yaml

docs/truth/SUPPLY_CHAIN_LEDGER.json

docs/truth/CAPABILITY_ABSORPTION_REGISTRY.yaml

历史/Imported Designs（仅在追溯来源或能力 donor 时读取）

# 20. 防遗漏治理：四个总账

| 总账 | 解决的问题 |
| --- | --- |
| SOURCE_REGISTRY | 某条需求/蓝图/能力最早从哪里来；保存 title/hash/date/authority/alias。 |
| DECISION_SUPERSESSION_LEDGER | 哪个决定覆盖了哪个旧决定；旧决定不删，只标 superseded。 |
| CAPABILITY_MASTER_ATLAS | 历史能力今天归到哪个 CAP/项目/阶段；回答“以前那个功能去哪了”。 |
| IMPLEMENTATION_EVIDENCE_LEDGER | 实际代码/测试/CI/runtime/Green 做到哪；禁止计划冒充完成。 |

## 20.1 新来源规则

Source Registry append-only；新来源发现后追加并做冲突比较，不能倒填“以前已经读过”。

Supersession 只改变当前权威，不删除旧文件/旧决策。

Capability Atlas 保留长期能力；M0 defer 不是删除。

Implementation Evidence 只允许由真实源码、测试、CI、runtime、Green、release 对应证据提升。

# 21. 后续执行建议（不改 R6/M0 权威）

把本包 Master Atlas 作为 history/source/capability provenance 索引，不替代当前任务包。

恢复 BLUEPRINT-COVERAGE 思路：每个历史需求必须映射到 CAP + current task/deferred owner，避免能力被静默删除。

科研增强先写 Contract + fixture；先接只读科研检索/Evidence Candidate，再考虑高难 Provider。

科研增强优先挂 A06 Research/Evidence 和 A08 Learning Compiler；不得抢在 M0 P0-P6 真实闭环前横向扩成平台。

通用 Agent/Multi-Agent/Workflow 继续由 WORK-LAB 承担；AAOS 保持 Trusted Knowledge / Learning / Research Authority。

# 附录 A. 文档包文件

AAOS_完整历史规划蓝图吸收池与当前状态总报告_2026-09-29.docx

AAOS_完整历史规划蓝图吸收池与当前状态总报告_2026-09-29.md

AAOS_MASTER_ATLAS_2026-09-29.json

AAOS_SOURCE_BASELINE_97_2026-09-04.csv

AAOS_OSS_RESEARCH_POOL_369_2026-08-11.csv

AAOS_CAPABILITY_ATLAS_CURRENT_MAPPING_2026-09-29.csv

AAOS_REQUIREMENT_TRACE_2026-09-29.csv

AAOS_CURRENT_SUPPLY_CHAIN_47_2026-09-29.csv

AAOS_CURRENT_CAPABILITY_ABSORPTION_11_2026-09-29.csv

AAOS_HISTORY_TO_CURRENT_MAPPING_2026-09-29.csv

AAOS_R6_M0_STATUS_2026-09-29.csv

AAOS_CODEX_DSH_HERMES_HANDOFF_2026-09-29.txt

README_文档包.md

SHA256SUMS.txt

# 附录 B. 完整性声明

本包不宣称不可访问资料不存在。当前可访问范围内，已经恢复并重新交付：9/4 的 97-source 历史基线、20,219,699-byte / 489,390-line 历史汇编证据、完整 369 pool、Imported Designs A/B 线、当前 47/11/16/17 治理层，以及 R6/M0 和 9/27 main 权威。以后新增资料以 append-only 方式加入 Source Registry 与 Master Atlas。