# 元枢系统 ArcheAxis OS

## 仓库重新审计与最终蓝图分阶段方案 V1.0

审计对象：DTALEX66/Cognitive-Loop-OS
默认分支：main
当前远程最新文档提交：6c59bf2
最近真实功能提交包括媒体关键帧核验、机器知识审批、Workspace 摄取和治理闭环。

# 一、审计总判断

## 当前项目真实定位

当前仓库可以定义为：

具备受治理认知闭环核心构件、本地内容摄取入口和产品界面原型的工程 Alpha。

目前还不能定义为：

完整可交付的个人重型元枢系统。

原因不是核心代码完全没有，而是当前仍存在三类断层：

- 后端构件已经不少，但尚未统一成稳定的 Job、Outbox、Audit 和恢复链。

- 工作台视觉页面很多，但大多数页面仍是静态原型，没有真实后端数据。

- README 中“Phase 9 五条闭环完成”的表述，与当前 Planner、架构文档和债务清单存在冲突。

# 二、当前已经真实具备的能力

## 1. 安全与底层治理已经形成较强基础

仓库已经具备：

- FastAPI 单网关；

- SQLite 事务存储；

- FTS5 与 sqlite-vec；

- Migration Operator；

- 数据库备份、恢复候选和回滚；

- Safe HTTP；

- Approved Roots；

- API Key/JWT；

- Rate Limit；

- Proxy Trust；

- 稳定 SHA-256；

- Architecture Guard；

- Wheel 安装后烟雾测试。

当前 CI 会运行三组 Python 测试、Ruff、命名编码检查、Architecture Guard 和 Wheel Smoke。

判断：底层安全和工程治理是当前仓库最成熟的部分，应继续复用，不能重写。

## 2. 研究候选闭环已经存在

目前支持：

GitHub URL / 普通网页 / 本地文件
→ 采集和解析
→ Source
→ Claim
→ Evidence
→ Candidate ResearchPackage
→ 持久化
→ 严格读回

外部来源仍保持 Candidate，不会自动成为正式知识。Workspace 已能把普通网页、GitHub URL 和本地文件转换为持久化 ResearchPackage。

判断：Research 已经不是原型，但审核、Job、Outbox 和可视化证据处理还不完整。

## 3. 知识—学习—掌握度闭环已有真实测试

已经存在以下链路：

ResearchPackage
→ 人工审批
→ Knowledge Candidate
→ Learning Candidate
→ Learning Approval
→ Practice
→ Mastery Signal
→ Machine Knowledge Candidate
→ Audit

正式测试验证了：

- 未批准学习资产不能练习；

- 三次有效练习能够形成 Mastery；

- Mastery 形成 Machine Knowledge Candidate；

- 相同命令重放幂等；

- 冲突命令拒绝；

- 审计事件可追溯。

机器知识审批与弃用也已经使用追加式治理收据，并拒绝冲突重放。

判断：这是当前最接近元枢核心价值的真实纵向闭环。

## 4. 本地 Workspace 已经存在真实入口

当前 Workspace 已经具备：

- 本地 Loopback 限制；

- 同源检查；

- CSP 和安全响应头；

- URL 摄取；

- 文件上传；

- Research Promotion；

- Learning Start；

- Practice；

- Case Audit。

产品壳已经包含完整导航、双主题和 26 个页面/详情态。

但目前真正接入后端的前端动作，基本只有 URL 导入和文件导入。 app.js 中其他大部分操作仍然只是切换静态页面、打开抽屉或弹出 Toast。

## 5. 媒体处理有真实基础链

当前已经真实完成：

MP4
→ FFmpeg
→ 16kHz 单声道 PCM WAV

以及：

MP4
→ 关键帧 PNG
→ PNG 格式和尺寸核验

但当前文件中没有完整 OCR、ASR、时间戳对齐或内容证据生成。

# 三、当前最严重的结构性问题

## P0-1：完成度文档互相矛盾

README 宣称：

- Dynamic Planner 最小闭环完成；

- Phase 9 五条 Alpha 闭环完成。

但当前 Planner 代码只识别一种输入：

read file: <path>

其他 Goal 直接返回空计划。

当前架构文档也明确写着：

只验证了 read file:，尚未完成通用 Dynamic Planner。

项目状态文档又把通用 Planner、Reviewed Feedback 和统一 Runtime/Sleep Loop 列为后续债务。

### 结论

现阶段应把名称调整为：

Phase 9 Contract & Tracer Alpha 已完成

而不是：

完整产品 Alpha 已完成

## P0-2：Workspace 视觉完成度高于功能完成度

工作台首页显示了：

- 12 条待审核研究；

- 48 条复习；

- 5 个任务；

- 92% 健康度；

- PostgreSQL、Qdrant、Temporal 和 Worker 状态；

- “536 tests passed”。

这些都是硬编码演示数据，并非当前系统实时状态。

当前实际前端仍是：

HTML
+ CSS
+ 22 行压缩式 JavaScript
+ Python 静态文件打包

并没有：

- React；

- TypeScript；

- API Client；

- Server State；

- Job Center；

- SSE；

- 表单 Schema；

- 前端单元测试；

- 前端构建门禁。

当前 pyproject.toml 只是把 HTML/CSS/JS 当作 Python 包资源一起打包。

## P0-3：工作台跳过了一次明确审批

底层测试要求：

Learning Candidate
→ 显式批准
→ Practice

但当前本地 Workspace 的 start_learning() 会创建 Candidate 后立即调用 approve_learning_artifact()，然后直接返回 approved。

这等于将两个治理动作合并。

### 风险

- UI 无法展示 Candidate 和 Approved 之间的真实生命周期；

- 无法实现拒绝、要求修改或补证据；

- 本地模式和正式治理模式出现语义分叉；

- 审计虽然有收据，但用户没有真正做第二次决定。

### 必须调整

恢复为：

Create Learning Candidate
→ 用户查看
→ Approve / Reject / Request Changes
→ 才能进入 Practice

## P0-4：缺少统一 Job、Outbox 和 Audit 时间线

当前 Workspace 命令直接同步调用领域服务。

缺少：

- 正式 workspace.sqlite Migration Owner；

- Command 表；

- Job 表；

- Outbox；

- Worker Lease；

- Checkpoint；

- Retry；

- Pause；

- Cancel；

- SSE；

- Job Center；

- 跨模块统一 Audit Projection。

这也是仓库状态文档明确列出的核心债务。

没有这一层，OCR、ASR、VisualArtifact、Agent 和 3D 资产后续都会各自建立自己的任务逻辑。

## P0-5：当前 Sleep Loop 尚未与主 Runtime 完全统一

Sleep Loop 有自己的：

- SQLite 表；

- Task；

- Event；

- Retry；

- Executor；

- 状态；

- 并发；

- 守卫。

并支持 file_read、safe_write、kb_search 和 mk_search 等执行器。

但它仍然是一套相对独立的运行机制，尚未完全复用统一：

- TaskPack；

- Permission Decision；

- Execution Trace；

- Evaluation；

- Reviewed Lesson；

- Job/Outbox。

因此当前所谓“统一 Sleep Loop”仍需要进一步收口。

# 四、最终蓝图下仍缺失的主要模块

| 领域 | 当前状态 | 主要缺失 |
| --- | --- | --- |
| 本源底座 | 基础较强 | Job、Outbox、统一 Audit、前端错误合同 |
| 察微研究 | 局部可用 | 真正审核台、来源独立性操作、冲突处理 |
| 藏识知识 | 后端构件存在 | 完整版本页面、Reject、Supersede、Conflict 生命周期 |
| 致知学习 | 核心纵向测试存在 | 学习路线、FSRS 统一、错题、技能、Teach Back、报告 |
| 知衡机器知识 | Candidate/审批存在 | ContextPackV1、模型 Scope、调用审计、前端管理 |
| 知行 Runtime | 仅首条真实工具链 | ProjectPack、通用受限 Planner、Sandbox、真实工具集合 |
| 知新 Evolution | Evaluation/Lesson 构件存在 | Reviewed Lesson、知识更新候选、统一反馈闭环 |
| 显象 Visual Teaching | 仅静态 UI 原型 | VisualArtifact Contract、编辑器、Renderer、导出 |
| Simulation Lab | 未实现 | SimulationPackage、交互记录、评价 |
| 知境 2D/3D | 仅静态 UI 原型 | PalacePackage、稳定 Locus、Route、Review、Renderer |
| ProjectPack | 未实现 | 项目事实、任务、文件、决策、作品和经验聚合 |
| 媒体摄取 | FFmpeg 基础 | OCR、ASR、时间戳、内容匹配 Evidence |
| 前端工程 | 静态原型 | React/TypeScript、真实 API、状态管理、测试 |
| 本地产品化 | 未实现 | Tauri、Runtime Controller、Installer、自动升级 |
| 运行性能 | 基础 Diagnostics | SLO、压测、并发、资源隔离、降级策略 |

未来蓝图本身也把 VisualArtifact、ProjectPack、Spatial Memory、Foundry 和产品分发列为未来 Track，而非当前完成能力。

# 五、阶段划分原则

从现在开始，建议保留旧 Phase 0–9 作为“历史工程阶段”，新建一套产品阶段：

ArcheAxis Product Stage A0–A10

每一个阶段只有满足以下完整公式，才能宣布完成：

真实输入
→ 持久化
→ 审核或权限
→ 真实处理
→ 可使用输出
→ Evaluation
→ Audit
→ 重启恢复
→ UI 操作
→ 迁移和回滚
→ 打包安装验证

每阶段必须同时具备：

- 一条完整成功路径；

- 一条拒绝路径；

- 一条失败和恢复路径；

- 重复命令幂等；

- 数据库迁移与回滚；

- UI 真实操作；

- API 和领域合同测试；

- 安装后 Smoke Test；

- 性能指标；

- Exact-SHA CI 证据。

# 六、最终蓝图阶段规划

# Stage A0｜真实基线与仓库收口

## 用户可完成的完整流程

全新检出仓库
→ 安装依赖
→ 执行迁移
→ 启动系统
→ 打开 Workspace
→ 导入示例资料
→ 查看持久化结果
→ 创建备份
→ 生成恢复候选
→ 完成完整性检查

## 本阶段主要任务

- 统一 README、PROJECT_STATUS 和 CURRENT_ARCHITECTURE；

- 将“Phase 9 完成”改成准确范围；

- 删除 UI 中伪造的测试数字、服务状态和统计；

- 建立 release-manifest.json；

- 给 Workspace 静态资源增加 Wheel Smoke；

- 增加 Windows 本地启动 Smoke；

- 增加 JS Syntax 和基础浏览器测试；

- 解决本地 OCR WIP 后再提交；

- 确认远程和本地工作树干净。

## 完成门禁

- 文档、代码和 UI 状态无冲突；

- 全新目录可以启动；

- /workspace 在安装后的 Wheel 中可用；

- 备份可生成并恢复为候选；

- 所有显示数字都来自真实 API 或标为 Demo。

## 当前状态

部分完成，必须第一个执行。

# Stage A1｜统一受治理认知工作台

## 完整流程

网页 / GitHub / 本地文件
→ Research Candidate
→ Evidence Review
→ Approve / Reject / Request More Evidence
→ Knowledge Version
→ Learning Candidate
→ 显式 Approve / Reject
→ Practice
→ Mastery
→ Machine Knowledge Candidate
→ 显式 Approve / Deprecate
→ Audit Timeline

## 必须建设

- workspace.sqlite 正式 Migration Owner；

- Command / Result；

- Job；

- Outbox；

- Audit Projection；

- Worker Lease；

- Checkpoint；

- Retry；

- SSE；

- Job Center；

- Research Review UI；

- Knowledge Version UI；

- Learning Approval UI；

- Machine Knowledge Approval UI；

- 删除 start_learning() 自动批准逻辑；

- 所有操作可从最终对象反查来源和审核。

## 负向路径

- Research Reject；

- Evidence 不足；

- 重复 Command；

- Command ID 冲突；

- Worker 中途关闭；

- 数据库写入失败；

- Machine Knowledge Deprecate。

## 阶段完成后的可用产品

用户已经可以把网页、GitHub 或文件转成经过审核的知识，并真正完成学习、掌握与机器知识治理。

这是第一版真正可日常使用的元枢核心。

# Stage A2｜文档到学习的完整闭环

## 首批正式支持格式

- PDF；

- DOCX；

- PPTX；

- Markdown；

- TXT；

- PNG/JPEG 文档图片。

不要一次宣称支持所有 Office 和媒体格式。

## 完整流程

导入文档
→ 格式识别
→ 解析 / OCR
→ 页码和块级来源
→ Evidence
→ 人工核验
→ Knowledge
→ 课程目录
→ Learning Route
→ Card
→ Review
→ Mistake
→ Mastery
→ Learning Report
→ Markdown / Obsidian 导出

## 必须建设

- 正式文档 Job；

- Processing Manifest；

- 断点续跑；

- OCR Engine Adapter；

- 页码、区域和原文绑定；

- 人工真值 Fixture；

- 课程、章节和知识点对象；

- FSRS 或统一 Review Scheduler；

- 错题归因；

- 学习报告；

- Obsidian 只作为投影输出。

## 完成门禁

每一种“正式支持格式”都必须有真实样本从导入一直跑到 Mastery 和导出。

# Stage A3｜音视频到学习的完整闭环

## 完整流程

音频 / 视频
→ WAV 和关键帧
→ ASR
→ 关键帧 OCR
→ 时间戳对齐
→ Transcript Segment
→ 时间范围 Evidence
→ Knowledge
→ Course / Card
→ Review
→ Mastery

## 必须建设

- ASR Adapter；

- OCR 语言模型；

- 时间戳；

- 说话段落；

- 关键帧与语音对齐；

- 内容匹配 Evidence；

- 人工 WER/CER 真值集；

- 失败重试；

- 无音轨、损坏视频、语言不支持等错误语义。

## 当前基础

FFmpeg 音轨和关键帧已经存在，但 ASR、OCR 与时间证据未闭环。

# Stage A4｜本地模型、工具和 Agent 治理

## 完整流程

添加本地模型
→ 健康与能力测试
→ 注册 Tool
→ 创建 Agent Role
→ 设置 Knowledge Scope
→ 创建 ContextPack
→ 模型生成 Candidate
→ Schema Validation
→ 人工审核
→ Audit

## 必须建设

- ContextPackV1；

- Model Registry；

- Tool Registry；

- Agent Registry；

- Provider Adapter；

- 本地模型健康检查；

- Prompt 版本；

- Token Budget；

- Privacy Scope；

- Structured Output；

- Fallback；

- 调用审计。

本阶段只允许“生成候选”，还不允许 Agent 自由修改项目。

# Stage A5｜ProjectPack 与受控执行闭环

## 完整流程

创建项目
→ 导入项目资料
→ Research / Knowledge
→ ProjectPack
→ Goal
→ 受限 Planner
→ ContextPack
→ TaskPack
→ Permission
→ Sandbox
→ 真实工具执行
→ File Diff / Test Evidence
→ Execution Trace
→ Evaluation
→ Reviewed Lesson
→ Knowledge Update Candidate
→ 项目作品

## 首批正式 Intent

不要直接做“任意目标通用 Planner”。

建议首批只支持：

- 读取项目文件；

- 搜索正式知识；

- 创建新文件；

- 修改明确文件；

- 运行指定测试；

- 生成项目报告；

- 导出交付包。

## 必须建设

- ProjectPackV1；

- ContextPackV1；

- Intent Registry；

- Permission Decision；

- Sandbox Manager；

- 真实 File Diff；

- 测试证据；

- Checkpoint；

- Pause / Resume / Replan；

- Sleep Loop 复用同一 Runtime；

- Skills、Teach Back、Portfolio 输出。

## 完成门禁

一个真实项目必须能够从资料导入一直跑到可查看文件、测试、Evaluation 和 Lesson。

# Stage A6｜显象可视化教学闭环

## 首批四类 Renderer

- 概念图；

- 流程图；

- 课程结构；

- 卡片图解。

## 完整流程

Reviewed Knowledge
→ Teaching Goal
→ VisualArtifact Candidate
→ 结构化语义节点
→ Renderer
→ 人工编辑
→ Evidence Review
→ Approve
→ Freeze / Version
→ SVG / PNG / Canvas / PPT 导出
→ 绑定 Learning Artifact
→ 学习效果评价

## 必须建设

- VisualArtifactV1；

- React/TypeScript Editor Shell；

- 自动布局；

- Evidence 绑定；

- Undo/Redo；

- Diff；

- Freeze；

- Fork；

- 导出；

- 视觉审核；

- 视觉回归测试。

禁止只生成一张无法编辑的 PNG。

# Stage A7｜交互式教学模拟闭环

## 完整流程

Reviewed Knowledge
→ Learning Objective
→ SimulationPackage
→ 参数和规则
→ 交互运行
→ 用户操作记录
→ 自动评价
→ Mistake / Mastery
→ 保存和重放

## 第一版范围

只选择一个真正适合模拟的领域，例如：

- 算法执行；

- 数据结构；

- 数学函数；

- 物理参数实验。

不同时开发全部学科。

# Stage A8｜2D 空间记忆闭环

## 完整流程

Reviewed Knowledge
→ PalacePackage
→ Palace / Room / Locus
→ Knowledge Object Placement
→ Route
→ Learning Mode
→ Recall Mode
→ Review Result
→ Mastery
→ Layout Version
→ Rollback

## 必须建设

- PalacePackageV1；

- 稳定 Locus ID；

- 已学习位置锁定；

- 路线；

- 回忆模式；

- 薄弱点模式；

- 宫殿版本；

- 2D 可访问视图；

- 学习效果记录。

Stage A8 完成之前不做 3D。

# Stage A9｜3D 记忆宫殿闭环

## 完整流程

已有 PalacePackage
→ 3D Scene Manifest
→ 房间渐进加载
→ 物件交互
→ 路线游走
→ 回忆
→ Review
→ Mastery
→ 性能自动降级
→ 回到 2D

## 原则

- 3D 不建立第二套知识数据库；

- 复用 A8 的 PalacePackage；

- 低配设备自动使用 2D/2.5D；

- 3D 失败不能影响学习数据；

- 场景、知识和掌握度分离。

# Stage A10｜个人重型本地成品版

## 完整流程

安装元枢
→ 选择数据目录
→ 自动检查环境
→ 启动本地服务
→ 数据迁移
→ 打开 Tauri 工作台
→ 使用全部已完成模块
→ 暂停和重启
→ 任务恢复
→ 创建备份
→ 恢复候选
→ 升级
→ 升级失败回滚
→ 一键诊断

## 必须建设

- Tauri Desktop；

- React 正式工作台；

- Local Runtime Controller；

- 服务自动启动；

- 按需 Worker；

- Installer；

- 数据目录管理；

- 环境检查；

- 升级和回滚；

- 备份和恢复；

- Diagnostics；

- 脱敏诊断包；

- CPU、内存、磁盘、GPU 和任务队列；

- 真实性能 SLO；

- 长期稳定运行测试。

## 数据库决策

Stage A0–A9 不应为换数据库而停止功能开发。

在 A10 使用真实个人重型负载进行基准测试：

SQLite WAL + 单写者
vs
本地 PostgreSQL

只有 SQLite 无法满足既定 P95、并发 Worker 和恢复要求时，再通过正式迁移切换本地 PostgreSQL。

# 七、各阶段当前起点

| 阶段 | 当前成熟度 |
| --- | --- |
| A0 真实基线 | 部分完成 |
| A1 统一认知工作台 | 后端构件较多，统一编排未完成 |
| A2 文档学习 | 多格式解析已有部分能力，完整 UI/学习流未完成 |
| A3 媒体学习 | FFmpeg 基础完成，OCR/ASR 未完成 |
| A4 模型与 Agent 治理 | 合同和适配思想存在，正式产品流未完成 |
| A5 ProjectPack Runtime | 只有 read file: 首条 Intent |
| A6 Visual Teaching | 静态 UI 原型，核心合同未实现 |
| A7 Simulation | 未实现 |
| A8 2D Palace | 静态 UI 原型，核心合同未实现 |
| A9 3D Palace | 未实现 |
| A10 本地成品 | Diagnostics Baseline，Installer/Tauri 未实现 |

# 八、现在立即执行的 TaskPack 顺序

## TaskPack 01：仓库真相收口

- 修正文档完成度；

- 更新 CURRENT_ARCHITECTURE；

- 删除前端伪造指标；

- 建立 Release Manifest；

- Workspace Wheel Smoke；

- Windows 启动 Smoke；

- 前端基础测试。

## TaskPack 02：Workspace Migration Owner

- 正式 Schema；

- Apply；

- Status；

- Rollback；

- Contract Test；

- 第二连接严格读回。

## TaskPack 03：Command、Job、Outbox

- 同事务写入；

- Job 状态；

- Outbox；

- Worker Lease；

- Command 幂等；

- 冲突回滚。

## TaskPack 04：显式审核生命周期

- Research Review；

- Learning Review；

- Machine Knowledge Review；

- Reject；

- Request Changes；

- Deprecate；

- 删除自动学习批准。

## TaskPack 05：真实 Job Center

- SSE；

- 状态； -进度；

- Retry；

- Pause；

- Cancel；

- Remediation；

- Audit Timeline。

## TaskPack 06：Stage A1 完整 E2E

用一个真实 URL、一个 GitHub 仓库和一个本地文件分别跑通：

Intake
→ Research
→ Review
→ Knowledge
→ Learning
→ Practice
→ Mastery
→ Machine Knowledge
→ Audit

通过后，才正式宣布：

ArcheAxis Local Alpha 0.1 — Governed Cognitive Loop

# 九、最终结论

当前项目不需要推倒重来。

需要做的是：

保留现有安全、合同、迁移、研究和学习构件
→ 修正文档与产品完成度
→ 建立统一 Job / Outbox / Audit
→ 将静态 Workspace 接到真实数据
→ 每次只扩展一条完整纵向闭环

当前最合理的产品状态不是“Phase 10 产品化”，而是：

核心认知治理闭环已成立，产品统一运行闭环尚未完成。

下一阶段不要直接做 3D、React 全页面或更多 Agent，而应先完成 Stage A0 和 Stage A1。它们决定后续 OCR、ASR、VisualArtifact、ProjectPack、Simulation 和 Palace 是否会共用一套真正稳定的系统骨架。